補助金交付までの流れ

申請者

[１]　補助金交付申込書を提出

[４]　交付対象者決定通知書を受理

[５]　工事を計画する

[６]　書類作成

申請

[７]　交付申請書及びその他添付書類を提出

[１１]　補助事業交付決定通知書を受理

着手

[１２]　工事の写真撮影

変更がある場合

[１３]　変更部分の工事を着手する前に

瀬戸市都市計画課へ相談

[１５]　変更承認申請書又は変更届を提出

[１８]　変更承認通知書を受理

工事の完了

[１９]　完了実績報告書及び

その他添付書類を提出

[２１]　完了検査立会い

[２３]　工事完了確認通知書を受理

[２４]　請求書を提出

[２７]　補助金を受理

完了

都市計画課

[２]　補助金交付申込書の受理

※必要に応じて抽選

[３]　交付対象者決定通知書の送付

申請

[８]　交付申請書を受理

[９]　申請書等審査

[１０]　交付決定通知書を交付

変更がある場合

[１４]　変更内容に応じて指示

[１６]　変更承認申請書又は変更届を受理

[１７]　変更承認通知書を交付

工事の完了

[２０]　完了実績報告書を受理・審査

[２１]　完了検査

[２２]　工事完了確認通知書を交付

[２５]　請求書を受理

[２６]　補助金を交付

完了